BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO

(art. 20 comma 1-  della  legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, legge regionale  19 maggio 2003 n. 7 e con la  L.R. 29 novembre 2005 n.16 e 20/2007).

AVVERTENZE:

Ai fini del presente bando tipo si intende per “ testo coordinato”: il testo della L.11/02/1994 n.109, recante la “Legge Quadro in materia di lavori pubblici”, coordinato con le norme della L.R. 2/8/2002 n.7 e s.m.i. nonché con le norme della l.r. n.16 del 29.11.2005 e n. 20/2007.

OGGETTO: Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il          miglioramento della percorribilità lungo la S.P. 173 nei comuni di Pettineo, Motta D’Affermo, Mistretta (PIT n° 33 Nebrodi). Lotto di completamento.

COD. CUP: B17HO7001240001

COD. CIG: 0335036074

- Stazione appaltante: PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, Corso Cavour n. 87, tel. 090\7761251, Fax 090\7761252.

2.   Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni nonché con le norme della legge regionale n. 16 del 29 novembre 2005 e n. 20/2007.

3.   Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

3.1. luogo di esecuzione: Pettineo, Motta D’Affermo, Mistretta;

3.2. descrizione: Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza;

3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):

– euro (in cifre e lettere) €  161.000,00  (Centosessantunomila /00);

categoria prevalente ...OG3... classifica ...I;

3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti

a ribasso: euro (in cifre e lettere) €  4.500,00 (Quattromilacinquecento/00);

3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:

| Lavorazione 					| Categoria 		 	 | Importo lavori

Demolizioni e movimenti di materie						   €        8.152,22

Murature e conglomerati cementiti						   €      32.774,57

Acciaio in barre								   €        6.245,01

Pavimentazioni stradali								   €      35.528,00

Segnaletica, Opere di protezione e varie						   €      78.300,20

€    161.000,00

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo:

– a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 14, e 21, comma 1), della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.  Termine di esecuzione: giorni 154 (centocinquantaquattro ) naturali, successivi e continuati decorrenti dell’ultimo verbale di consegna dei  lavori.

5.  Contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della delibera dell’Autorità medesima del 10 gennaio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 16.01.2007:

- per la partecipazione alla gara le imprese devono effettuare un  versamento di € 20,00. Indicando nella causale – CIG n° 0335036074.

# Il pagamento della contribuzione su indicato può avvenire con le seguenti modalità:

# 1.  mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione all’indirizzo:

# http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale

# 2.  mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via      di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.

# La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

•    il codice fiscale del partecipante

•    il CIG (Codice Identificativo Gara) che identifica la procedura: 0335036074

6. Documentazione:

– il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, l’elenco prezzi e lo schema di contratto sono visibili presso il 7° Dipartimento 2° Ufficio Dirigenziale nei giorni da martedì a venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00; è possibile acquistarne una copia, fino a 7 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso il 7° Dipartimento 2° U.D. della Provincia Regionale di Messina sito in via XXIV Maggio  nei giorni feriali dalle ore 10,30 alle ore 12,30, sabato escluso, previo versamento di diritti di riproduzione di € 0,26 per pagina di ogni copia richiesta; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato al n° 090\7761252 presso il 7° Dipartimento 2° U.D. prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1.; il bando di gara e  il disciplinare di gara  sono, altresì disponibili sul sito internet www. Provincia.messina.it.; il bando di gara e gli avvisi di gara sono, altresì, pubblicati sul sito informatico dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it.

7.   Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:

7.1. termine: entro le ore 9.00 del 24/08/2009;

7.2. indirizzo: Provincia Regionale di Messina c/o Ufficio Archivio Generale – Via XXIV Maggio – 98122 Messina nei giorni da Lunedì a Venerdì;

7.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 6. del presente bando;

7.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso i locali della Provincia Regionale di Messina – 7° Dipartimento – 2° U.D. is. 315 – Piano 2° Stanza n° 1 – 98100 Messina, alle ore 10.00 del giorno 24/08/2009; l’eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore …...............… del giorno……………. sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con 5 giorni di anticipo sulla data della seduta.

8.  Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

9. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria e dell’impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia fidejussoria, nella misura e nei modi previsti dai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter dell’articolo 30 del “testo coordinato”.

10. Finanziamento: l’intervento è finanziato con Legge 27/12/2006 n. 296, Art, 1, Comma 1152 modificato con Legge 24/12/2007 n. 244 Art. 2 comma 538 “Interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria nelle Regioni Sicilia e Calabria a valere sulle risorse attribuite con Delibera CIPE del 09/11/2007;

11. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, del “testo coordinato”, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis), ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5 del “testo coordinato”, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

12. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:

- caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in possesso o della certificazione relativa all’intero sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi del combinato disposto dall’art. 8, comma 3, lettere a) e b) del “testo coordinato” e dell’art. 4 del D.P.R. n. 34\2000 con le esenzioni e le cadenze di cui alla tabella requisito qualità, allegato B, al D.P.R. n. 34\2000;

- caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea: i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

13. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.

14. Criterio di aggiudicazione:

L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4) del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, del “testo coordinato” mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, applicabile uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.

Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta.

15. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

16. Altre informazioni:

- non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni, (art. 2 D.P.R. 412\2000) all’art. 38 del D. Leg.vo 163 del 12/04/06 e di cui alla legge n. 68/99;

- per i soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa Edile;

- non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente punto 5);

d)  si procederà all’esclusione automatica delle offerte di maggiore e minore ribasso secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 1 – bis, del “testo coordinato”; nel caso di offerte in numero inferiore a 5 non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

e)  si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

f)    in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio;

g)   l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

- l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, del “testo coordinato” e la garanzia di cui all’art. 30, comma 3, del testo coordinato e all’art. 103 del D.P.R. n. 554\99 e successive modifiche, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad € 32.200,00 e con una estensione di garanzia di € 16.100,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00;

h1) ai sensi dell’art. 2, 1° comma, della L.R. 15/2008, è’ fatto obbligo per l’aggiudicatario di aprire un numero di conto corrente unico sul quale l’ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale;

h2) nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2, 2° comma, della L.R.15/2008;

i)    si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater,  del “testo coordinato”.

j)  le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

k)    i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;

l)   nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), del “testo  coordinato”, i requisiti di cui al punto 11) del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale. I concorrenti in associazione orizzontale sono tenute a documentare a pena di esclusione il possesso dei requisiti nelle percentuali previste dall’art. 95 comma 2 del D.P.R. 554/99 (40% mandataria e la rimanente percentuale cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese con consorziate nella misura minima del 10%);

m)  gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in    altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

n)    i corrispettivi saranno pagati in dipendenza del Decreto Interministeriale n. 14456/2007 e con le modalità previste nel Capitolato Speciale D’Appalto al paragrafo “pagamenti in acconto che qui si intente integralmente riportato;

o)    la contabilità dei lavori sarà effettuata:

ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati    di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula: [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 22 del capitolato speciale d’appalto;

p)   gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

q)  i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; oppure: i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante e, a tal fine, i soggetti aggiudicatari comunicano alla stessa la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;

r)   la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 2, comma  1,  della legge regionale n. 16\2005, secondo la quale si applicano i commi 12, 12 – bis, 12 – ter, 12 –quater e 12 – quinquies dell’art. 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 5, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

s)    alternativa n. 1: in tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale;

t)   i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 675/96, esclusivamente nell’ambito   della presente gara;

u)  responsabile del procedimento: Ing. Benedetto Sidoti Pinto, Dirigente del 7° Dipartimento 2° U.D., via XXIV Maggio n. 1, 98100 Messina, tel. 090/7761251.

17.  Data di spedizione del bando di gara al G.U.R.S……………

Il presente bando sarà pubblicato nei modi previsti dall’art. 29 della L. 109\94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Si attesta che il bando di gara per i lavori di cui all’oggetto è redatto in conformità alla normativa vigente e si convalidano i dati di completamento in esso contenuti e che le modifiche apportate sono migliorative per l’Amministrazione, per cui qualsiasi difformità o contrasto di norme contenute nel capitolato speciale, sarà prevalente, in ogni caso, il presente bando di gara.

.............................. lì ..............................

Il dirigente

Ing Benedetto SIDOTI PINTO

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.

Pubblico incanto per l’affidamento dei “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. 173 nei comuni di Pettineo, Motta D’Affermo, Mistretta (PIT n° 33 Nebrodi). Lotto di completamento”.

COD. CUP: B17HO7001240001

COD. CIG: 0335036074

Importo lavori a base d’asta € 159.256,00 oltre I.V.A. ed al netto degli oneri di sicurezza € 4.434,00.

Oggetto.: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ……………..……………………….., nato a ……………………..  il …………..  e residente a …………………… via …….…………………………….. nella qualità di ………………………………….. della ditta ……………………………………………  Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di ………………… partecipante all’asta pubblica sopra indicata.

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione

- a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero  e le qualifiche dei lavoratori da occupare.

- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- a collaborare  con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);

- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse

D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento  (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

- che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- di obbligarsi a collaborare  con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);

- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

- Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa

Timbro e firma

Firma leggibile

___________________

N.B. Si allega documento di riconoscimento

In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 e 48 del DPR 445 del 28/12/2000)

Gara del giorno 24/08/2009 relativa ai “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. 173 nei comuni di Pettineo, Motta D’Affermo, Mistretta (PIT n° 33 Nebrodi). Lotto di completamento.

COD. CUP: B17HO7001240001

COD. CIG: 0335036074

Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a _____________________ il __________, residente a __________________ in Via ___________________________, n. ____ ,

nella qualità di ___________________________  dell’impresa _____________________________________

con sede in __________________________, via ___________________________________

Partita I.V.A. __________________________ C.F. ___________________________________

ai fini della partecipazione alla gara indetta dalla PROVINCIA REGIONALE di MESSINA per i “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il          miglioramento della percorribilità lungo la S.P. 173 nei comuni di Pettineo, Motta D’Affermo, Mistretta (PIT n° 33 Nebrodi). Lotto di completamento.

COD. CUP: B17HO7001240001

COD. CIG: 0335036074

consapevole delle responsabilità penali stabilite dalla Legge per le false attestazioni e mandaci dichiarazioni (art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000) , sotto la sua personale responsabilità:

(ipotesi di  cui all’ art.5 del D.A. regionale LL.PP. n.26/gab del 24.02.2006 (G.U.R.S. n.12 del 10.03.2006)

DICHIARA

- Di avere chiesto tempestivamente il rilascio del D.U.R.C. in data _________________ con istanza trasmessa a_______ ____________________________ con raccomandata postale n. _________ del _________________ che si allega in copia fotostatica corredata di ricevuta postale;

- Che alla data odierna non ha ottenuto il rilascio del D.U.R.C. richiesto né ha ricevuto alcuna risposta interlocutoria e pertanto considera applicabile il procedimento di formazione del silenzio assenso.

ovvero

- Che in atto esiste il seguente contenzioso _______________________ come da documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria avverso la pretesa degli enti previdenziali o assicurativi accompagnata da relazione esplicativa.

________________, lì ___________

FIRMA DEL DICHIARANTE

_____________________________

oppure

(ipotesi di  cui all’ art.6 del D.A. regionale LL.PP. n.26/gab del 24.02.2006 (G.U.R.S. n.12 del 10.03.2006)

DICHIARA

1) Numeri di matricola o iscrizione:

INPS di _______________________ con decorrenza dal ____________ n. _______________;

INAIL di _______________________ con decorrenza dal ____________ n. _______________;

CASSA EDILE di _______________________ con decorrenza dal ____________ n. _____________;

2) o  che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

3) o  che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;

ovvero

3 bis) o che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato del quale si  forniscono  gli estremi __________________________________________ .

________________, lì ___________

FIRMA DEL DICHIARANTE

_____________________________

N.B.: scegliere uno dei due schemi di dichiarazione e sbarrare le ipotesi che ricorrono

Si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore (in corso di validità)